1차 프로젝트 기획안

2025년      12 월    09일

- 과정명 : [기업맞춤 PBT] 클라우드 AI 서비스 G 과정

- 과정 기간 : 2025.08.18 ~ 2026.03.12

| 팀명 | 해바라기반 |
| --- | --- |
| 팀원 | 김준서, 임정현, 진선영, 현단비 |
| 프로젝트 주제 | 스마트 객체 인식 결제 시스템-원픽(ONEPIC) (Smart Object Recognition Payment System) |
| 기술 키워드 | AI : YOLOv8 (Detection, OCR), Python Front-End : Vue.js Back-End : Python, Fast API DB : MySQL Server) AWS, Docker |
| 프로젝트 목적 | 개요 : 스마트 객체 인식 결제 시스템은 최근 유통·리테일 산업에서 가장 큰 변화가 일어나고 있는 분야로, 인공지능 기술을 활용하여 결제 자동화를 실현하는 핵심 기술로 주목받고 있다. 필요성 : 마트, 무인점포 등에서는 여전히 고객이 직접 상품을 바코드로 스캔하거나, 직원이 품목을 일일이 입력해야 하는 불편함이 존재한다. 특히 다품목 구매가 잦은 잡화점에서는 품목 수가 많고 모양이 다양한 물건을 빠르고 정확하게 처리하기 어려운 문제가 발생한다. 이러한 기존 방식의 비효율성과 오류 가능성은 고객 경험을 저하시킬 뿐 아니라, 운영 인력의 부담을 증가시키며 매장 전체의 회전율에도 부정적인 영향을 준다. AI 기반 객체 인식 기술을 활용하면 카메라로 단 한 번 촬영하는 것만으로도 상품을 자동 식별하고 가격을 산정하는 완전 자동화 결제 흐름을 구축할 수 있다. 이는 기존 결제 방식의 한계를 뛰어넘는 혁신적인 서비스이며, 실제로 Amazon Go 등 글로벌 기업에서도 적극적으로 도입되고 있는 기술이다. 개발 내용 및 방법: 본 팀은 현실성, 기술성, 혁신성을 모두 갖춘 주제로서 스마트 객체 인식 결제 시스템을 선정. 이 프로젝트는 AI 모델 개발, 모바일 앱 개발, 백엔드 시스템 구축 등 다양한 기술 요소를 포함 팀 전체가 협업하며 실제 산업에 적용 가능한 수준의 서비스를 구현하기 적합한 주제라고 판단하였다. |
| 프로젝트 수행 방향 (개발일정 및 역할분담) | 개발 일정 1주 : 기획, 프로토타입 구현 2주 : 백엔드, 프론트엔드, AI 네트워크 연결 3주: 프로젝트 디버깅 4주: 서류 자료 준비 5 주: 발표 - 세부일정은 WBS 참조 역할 분담 AI개발(김준서), DB(진선영), 백엔드(현단비), 프론트엔드(임정현) |
| 프로젝트 수행 도구 (개발 환경) | F/E Visual Studio Code, Figma B/E Visual Studio Code, DBeaver, Docker, AWS AI 기타 GitHub |
| 필수 기능 (주요 구현 기능) | 상품 촬영 기능, 이미지 업로드 기능, AI 객체 인식(딥러닝) 기능, 상품 DB 매칭 기능, 장바구니 기능, 주문 기록 저장 기능 |
| 수행 계획 | 1. 역할 구분 및 작동 흐름 분석 기획 상품 촬영 – AI 서버로 이미지 전송 – AI가 상품 인식 – 백엔드가 DB와 매칭 – 프론트에 결과 표시 – 결제 또는 주문 저장. 2. AI 모델 개발 먼저 YOLOv8을 기준으로 실험을 시작. 팀이 직접 촬영한 상품 사진이나 공개된 데이터셋을 활용해 기본적인 학습을 진행. 추론 속도와 정확도를 점검하면서, 인식이 잘 안 되는 상품은 추가로 데이터를 모아 다시 학습. 3. 백엔드 및 DB 구축 Express로 기본 API 뼈대 제작. MySQL과 연동하여 실제 데이터 저장 및 조회 테스트. AI 서버와 연결 후, 인식된 객체를 백엔드에서 처리. Docker 등을 활용해 개발 환경을 통일. 4. 프론트엔드 구현 Vue.js를 활용해 화면 제작 및 구동 테스트. 카메라 촬영 기능 추가. 객체 구별 결과를 받아 화면에 인식된 상품을 자동으로 목록에 추가되는 기능 구현. 5. 전체 기능 통합 AI → 백엔드 → 프론트엔드 연결되는 지 테스트. 실제 물건을 찍어서 가격이 나오고 리스트에 담기는 흐름을 반복적 점검. 오류가 발생하면 각 단계별 디버깅 코드를 활용해 원인 파악 및 수정. 6. AWS 배포 서버는 EC2에 Docker로 배포하여 실제 인터넷 환경에서 작동 테스트. DB는 RDS를 사용해 따로 관리 및 이미지나 파일이 필요하면 S3에 저장. 모든 팀원이 같은 서버 주소로 접속해 테스트할 수 있도록 배포 후 점검. 7. 보완 및 기능 개선 AI 인식이 잘 안 되는 상품은 데이터를 추가해 모델을 재 학습 백엔드·프론트에서 발견된 오류를 수정하고 속도 개선. UI고도화를 통한 사용자 편의성 검토, AWS 서버와 Docker 환경도 필요에 따라 업데이트하며 전체 안정성 향상 추구. |